TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

TIP-AI Sistem Geliştirme ve
Üretim Olgunluğu Raporu

Mevcut yeteneklerin güçlendirilmesi, hedef mimari ve 12 aylık uygulanabilir yol haritası

Kapsam: TIP-AI güncel sistem raporu; master / a93dad4

Değerlendirme tarihi: 12 Ağustos 2026

Öncelikli karar: Yeni özelliklerden önce PostgreSQL runtime cutover ve üretim güvenliği

Hedef okuyucu: Ürün sahibi, yazılım ekibi, klinik içerik sorumluları ve operasyon ekibi

Yöntem: Belge incelemesi + güncel birincil standartlarla kıyaslama

Temel sonuç TIP-AI'nin eğitimsel çekirdeği çalışır ve anlamlıdır. Sistemin önündeki ana engel özellik eksikliği değil; kimlik ve operasyon verisinin bir bölümünün hâlâ JSON'a bağlı olması, migration başlangıç güvencesinin bulunmaması ve üretim sinyallerinin yetersizliğidir. Bu üç alan düzeltilmeden çoklu replica, ileri analitik veya üretken AI genişlemesi yapılmamalıdır.

Sınır: Bu rapor kaynak sistem özetine dayanır. Kaynak kod denetimi, penetrasyon testi, klinik geçerlilik çalışması veya hukuk görüşü değildir. Öneriler uygulamadan önce repository, altyapı ve gerçek kullanım verisiyle doğrulanmalıdır.

# İçindekiler

- 1. Yönetici özeti

- 2. Mevcut sistemin olgunluk değerlendirmesi

- 3. Hedef mimari ve tasarım ilkeleri

- 4. Ayrıntılı geliştirme programı

- 5. Uygulama yol haritası

- 6. KPI, SLI ve SLO seti

- 7. Önceliklendirilmiş ürün ve teknik backlog

- 8. Risk kaydı

- 9. Bitmiş sayılma ölçütleri

- 10. Sonuç

- Ek A. Önerilen veri modeli

- Ek B. Önerilen uçlar ve olaylar

- Ek C. Kabul testi matrisi

- Ek D. Kaynaklar

Öncelik dili P0 üretim güvenliği veya veri bütünlüğü için zorunlu; P1 güvenlik ve işletilebilirlik için yakın dönem; P2 ürün değerini ve ölçeklenebilirliği artıran orta dönem; P3 kontrollü araştırma veya ileri optimizasyon işidir.

# 1. Yönetici özeti

TIP-AI; sentetik klinik vaka çözümü, anamnez ve test isteme, deterministik sunucu tarafı değerlendirme, öğrenci profili, içerik kalite kuyruğu ve rol tabanlı yönetim gibi güçlü bir çekirdeğe sahiptir. Bu çekirdek, yalnızca tanı doğruluğunu değil hasta güvenliği, gereksiz test ve ideal klinik yol boyutlarını da kapsadığı için sıradan bir soru bankasından daha değerlidir.

Buna karşılık mevcut mimaride kimlik akışının hâlâ JSON kullanıcı deposuna bağlı olması, operasyonel JSON depolarının tek replica gerektirmesi ve migration'ın Coolify başlangıcında garanti edilmemesi üretim olgunluğunu sınırlar. Güvenlik tarafında e-posta doğrulama, güvenli şifre sıfırlama, yönetici MFA'sı, paylaşımlı rate limit ve merkezi session revocation eksiktir. Sağlık kontrolleri, ölçülebilir servis hedefleri ve tarayıcı düzeyi E2E senaryoları da tamamlanmalıdır.

| Öncelik | Tema | Ana teslimatlar | Beklenen sonuç |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Veri ve deploy temeli | PostgreSQL runtime cutover; tek migration işi; geri dönüş planı; backup/restore kanıtı | Veri kaybı ve kesinti riskini azaltır |
| P1 | Güvenlik ve işletilebilirlik | MFA/passkey; reset/doğrulama; merkezi oturum; rate limit; health; OTel; E2E | Güvenli ve ölçülebilir üretim |
| P2 | Ürün ve içerik değeri | Uyarlanabilir öğrenme; öğretim üyesi/sınıf alanı; sürümlü onay; erişilebilirlik; LTI/Caliper | Öğrenme etkisi ve kurumsal kullanım |
| P3 | Araştırma ve ileri yetenek | Sınırlandırılmış AI hasta; MIMIC izole ETL; psikometri; ileri ölçek | Kontrollü farklılaşma |

## İlk 90 günde beklenen net sonuçlar

- Kimlik doğrulama ve kullanıcı yönetimi PostgreSQL üzerinden çalışır; JSON yalnızca kontrollü geri dönüş süresince tutulur.

- Migration, uygulama trafiğe açılmadan önce tek seferlik ve advisory lock korumalı bir release adımı olarak çalışır.

- Admin ve doktor hesaplarında phishing'e dayanıklı MFA/passkey veya en azından TOTP zorunludur; öğrenci için isteğe bağlıdır.

- Liveness/readiness uçları, merkezi yapılandırılmış loglar, temel metrikler ve alarm eşikleri aktiftir.

- Giriş, kayıt, çıkış, rol yetkileri, vaka tamamlama ve geri yükleme senaryoları CI'da otomatik doğrulanır.

- Backup politikası yalnızca dosya üretmekle kalmaz; düzenli restore tatbikatı ve ölçülmüş RPO/RTO ile kanıtlanır.

Karar kapısı P0 kabul kriterleri geçmeden TIP_AI_REPLICA_COUNT değeri 1'in üzerine çıkarılmamalı; JSON operasyon depoları çoklu yazıcıya açılmamalıdır.

# 2. Mevcut sistemin olgunluk değerlendirmesi

Aşağıdaki puanlar 5 üzerinden sezgisel olgunluk puanıdır; ölçülmüş benchmark değildir. Amaç, ekip içinde yatırım sırasını görünür kılmaktır. Hedef puanlar 6-12 aylık uygulanabilir bir üretim seviyesini temsil eder.

| Boyut | Bugün | Hedef | Gerekçe |
| --- | --- | --- | --- |
| Eğitimsel vaka çekirdeği | 4,0 | 4,5 | Çok boyutlu rubrik, red flag ve ideal yol mevcut |
| İçerik kalite yönetişimi | 3,5 | 4,5 | Kalite kuyruğu güçlü; iki aşamalı onay ve değişmez iz eksik |
| Kimlik ve oturum güvenliği | 2,5 | 4,5 | Güvenli cookie ve RBAC var; reset, MFA, merkezi iptal yok |
| Veri mimarisi ve ölçek | 2,0 | 4,0 | PostgreSQL hazır; runtime ve operasyon depoları JSON'a bağlı |
| Dağıtım ve felaket kurtarma | 2,0 | 4,0 | Backup var; start migration ve düzenli restore kanıtı eksik |
| Gözlemlenebilirlik | 1,5 | 4,0 | Health, SLO, metrik ve alarm seti tanımlı değil |
| Test otomasyonu | 3,0 | 4,5 | 74 test ve build var; E2E, yük ve cutover kabulü eksik |
| Öğrenci/öğretim üyesi ürünü | 3,0 | 4,5 | Profil güçlü; sınıf, görev, adaptasyon ve geri bildirim akışı sınırlı |
| Gizlilik ve veri yönetişimi | 2,5 | 4,5 | Sentetik veri sınırı doğru; retention, hak talepleri ve AI/MIMIC zonları eksik |
| Kurumsal entegrasyon | 1,5 | 3,5 | LMS/SSO ve öğrenme olayı standardı henüz yok |

## Mevcut güçlü yönler

- Değerlendirmenin istemci beyanına güvenmeyip sunucuda yapılması skor manipülasyonunu azaltır.

- Vaka modelinin ideal klinik yol, vital, komorbidite, tedavi, eğitim notu, yayın ve sürüm alanlarını taşıması içerik yönetişimi için iyi bir temeldir.

- Aktif vaka öncesi klinik yayın denetimi ve önceliklendirilmiş kalite kuyruğu, güvenlik açısından doğru ürün davranışıdır.

- Argon2id altyapısı, legacy hash yükseltmesi, idempotent import ve advisory lock yaklaşımı cutover riskini düşürür.

- Süper admin koruması, rol ayrımı, genel hata mesajları ve bozuk JSON karantinası savunma katmanlarını güçlendirir.

- Öğrenci profilinin yalnızca toplam puan değil poliklinik performansı ve red flag önceliği göstermesi pedagojik olarak değerlidir.

## Kritik zayıflık zinciri

Bugünkü en önemli risk tek bir hata değil, birbirini büyüten zincirdir: JSON runtime kimliği → tek replica zorunluluğu → deploy sırasında migration belirsizliği → sınırlı health/telemetry → sorun olduğunda geç fark etme → yedekten dönüşün düzenli kanıtlanmaması. Yol haritası bu nedenle özellik sayısından önce zinciri kırmaya odaklanır.

# 3. Hedef mimari ve tasarım ilkeleri

Önerilen hedef, erken aşamada mikroservisleşmek değil; modüler monoliti koruyup veri sahipliğini ve gözlemlenebilirliği merkezileştirmektir. Next.js uygulaması tek deploy birimi olabilir; ancak kimlik, vaka/içerik, simülasyon/skor ve analitik/yönetim modülleri net sözleşmelere sahip olmalıdır.

Şekil 1. TIP-AI için önerilen hedef mimari.

Tek doğruluk kaynağı: Kullanıcı, oturum, vaka sürümü, deneme, değerlendirme ve audit kayıtlarının yetkili kaynağı PostgreSQL olmalıdır.

Deterministik eğitim çekirdeği: Nihai skor ve kritik güvenlik değerlendirmesi sürümlü, tekrar üretilebilir kurallarla hesaplanmalıdır.

Sınırlandırılmış AI: AI dil ve etkileşim katmanında destek olabilir; vaka gerçeğini, yetkiyi veya nihai skoru tek başına belirlememelidir.

Sürümlü içerik: Bir öğrenci denemesi başladığında vaka ve rubrik sürümü kilitlenmeli; sonradan yapılan değişiklik geçmiş skoru değiştirmemelidir.

Gizlilik varsayılanı: Serbest metin, öğrenci kimliği ve erişim kayıtları en az veri ilkesiyle işlenmeli; loglarda maskelenmeli veya takma adlandırılmalıdır.

Ölçmeden optimize etmeme: Her kritik akış için SLI/SLO, alarm ve kabul testi tanımlanmadan ölçek veya performans iddiası yapılmamalıdır.

Geri alınabilir değişiklik: Migration ve özellikler feature flag, expand/contract şema ve doğrulanmış rollback planıyla yayınlanmalıdır.

## Önerilen veri sahipliği

| Katman | Sorumluluk |
| --- | --- |
| PostgreSQL | Kullanıcı, credential, session, vaka/sürüm, onay, deneme, skor, audit, cohort, assignment, ayar |
| Nesne deposu | PDF/JSON çıktıları, büyük exportlar, şifreli backup nesneleri, ETL ara dosyaları |
| Repository | Seed kataloglar, şema, migration, test fixture ve kodla birlikte sürümlenmesi gereken referanslar |
| Geçici cache/kuyruk | Rate limit, kısa ömürlü cache, arka plan işlerinin teslimi; kalıcı doğruluk kaynağı değildir |

# 4. Ayrıntılı geliştirme programı

## 4.1 P0 — PostgreSQL runtime cutover

Amaç, hazır olan PostgreSQL altyapısını gerçek istek yolunun tek yetkili kullanıcı deposuna dönüştürmektir. En güvenli geçiş, bir gecede tüm kodu değiştirmek değil; gözlem, karşılaştırma, canary ve geri dönüş kapılarıyla ilerlemektir.

### Önerilen geçiş sırası

- Şemayı son kez envanterle: unique e-posta normalizasyonu, rol/aktiflik, hash algoritması, created/updated zamanları ve süper admin invariant'larını doğrula.

- İçe aktarma aracını staging ve production kopyasında tekrar çalıştır; satır sayısı, benzersiz kimlik, çakışan e-posta ve örnek hash kontrollerini raporla.

- Repository katmanını UserStore arayüzü arkasına al; JSON ve PostgreSQL implementasyonları aynı sözleşmeyi geçsin.

- Shadow-read modu ekle: cevap PostgreSQL'den dönmeden önce JSON ve PostgreSQL sonuçlarını isimsiz bir uyumsuzluk metriğiyle karşılaştır.

- AUTH_STORE=postgres özelliğini önce admin olmayan küçük bir canary grubunda aç; kayıt, giriş, pasifleştirme, rol değişimi ve legacy hash yükseltmesini gözle.

- Yazma kaynağını PostgreSQL'e geçir. İki depoya kör dual-write yapma; başarısız iki yazının tutarsızlık riskini artırır. Gerekirse geçici change-log/outbox ile JSON geri dönüş kopyası üret.

- Tüm kullanıcı trafiğini PostgreSQL'e geçir; JSON dosyasını salt okunur, checksum'lı ve erişimi kısıtlı bir rollback artefaktı olarak tut.

- Kararlaştırılan gözlem süresi ve başarılı restore kanıtından sonra JSON runtime kodunu kaldır; veri dosyasını retention politikasına göre arşivle veya güvenli sil.

### Zorunlu invariant ve kabul kriterleri

- Aynı normalize e-posta için birden fazla aktif kullanıcı oluşamaz.

- Süper admin silinemez, pasifleştirilemez ve korumalı rolü düşürülemez; bu kural yalnızca arayüzde değil DB/servis katmanında da uygulanır.

- Legacy scrypt hash başarılı girişte Argon2id'e yükselir; başarısız giriş veya reset sırasında sessizce değiştirilmez.

- Kullanıcı pasifleştirme, rol değişikliği ve parola değişikliği ilgili aktif session'ları merkezi olarak iptal eder.

- Import aynı veriyle tekrar çalıştırıldığında yeni kayıt üretmez; raporlanan sapma sıfır veya açıklanmış olmalıdır.

- Cutover sonrasında auth hata oranı ve p95 süre, önceden belirlenen regresyon bütçesini aşmaz.

- Rollback feature flag ile mümkündür; ancak PostgreSQL'de oluşan yeni kayıtların nasıl geri taşınacağı test edilmiş olmalıdır.

Kaçınılacak yaklaşım JSON ve PostgreSQL'e süresiz dual-write uygulamak güvenliği artırmaz; iki yazıdan birinin başarısız olması sessiz veri ayrışması yaratır. Geçiş süresi kısa tutulmalı, birincil kaynak açıkça belirlenmeli ve sapma metriği izlenmelidir.

## 4.2 P0 — Coolify migration ve güvenli yayın

Migration'ın Dockerfile içinde bulunması, Nixpacks ile başlatılan gerçek deploy'da çalıştığı anlamına gelmez. Migration, web process'inin yan etkisi değil ayrı ve gözlenebilir bir release adımı olmalıdır.

- Coolify pre-deploy/start command içinde tek seferlik migration komutu tanımla; komut başarılı olmadan yeni sürümü readiness'e alma.

- Migration runner'ı PostgreSQL advisory lock ile tekilleştir; aynı anda iki release'in şema değiştirmesini engelle.

- schema_migrations tablosunda sürüm, checksum, başlama/bitiş zamanı, uygulayan commit ve sonuç tutulmalı.

- Şema değişikliklerinde expand → backfill → uygulama cutover → contract sırasını kullan; eski sürüm çalışırken kolon silme/yeniden adlandırma yapma.

- Lock beklemelerini sınırlamak için migration bazında lock_timeout ve statement_timeout politikası tanımla; başarısızlıkta uygulamayı yarım şemayla açma.

- Readiness kontrolü beklenen migration sürümüyle gerçek DB sürümünü karşılaştırmalı; ayrıntı yalnızca yönetim/operasyon kanalında görünmelidir.

Dayanak: PostgreSQL explicit/advisory locking [Kaynak 9].

## 4.3 P0 — Backup, restore ve felaket kurtarma

Yedek almak ile geri dönebilmek aynı şey değildir. Üretim olgunluğu, tarihli bir backup dosyasından izole ortamda ayağa kalkma süresi ve veri kaybı penceresi ölçülerek kanıtlanır.

| Sıklık | Kontrol |
| --- | --- |
| Günlük | Otomatik backup; boyut/checksum; şifreleme; hedefe aktarım; başarısızlık alarmı |
| Haftalık | En az bir backup'ın açılabilirlik kontrolü ve katalog tutarlılığı |
| Aylık | İzole ortamda tam restore; migration; temel smoke/E2E; ölçülen RTO/RPO raporu |
| Her büyük sürüm | Şema geçişi öncesi geri dönüş noktası ve geriye uyumlu rollback provası |
| Üç aylık | Olay tatbikatı: DB erişilemez, bozuk veri, yanlış migration, secret kaybı |

Başlangıç hedefi olarak RPO ≤ 24 saat ve RTO ≤ 4 saat önerilir; gerçek kullanıcı ve ders kritikliği ölçüldükten sonra sıkılaştırılmalıdır.

## 4.4 P1 — Kimlik, oturum ve uygulama güvenliği

Mevcut Secure/HttpOnly/SameSite cookie yaklaşımı korunmalıdır. Yeni katmanlar, farklı risk seviyesindeki öğrenci ile admin/doktor hesaplarını aynı güvenlik politikasına zorlamak yerine role göre güçlendirmelidir.

| Alan | Önerilen geliştirme |
| --- | --- |
| E-posta doğrulama | Kayıt sonrası doğrulama; e-posta değişiminde yeniden doğrulama; süreli ve tek kullanımlık token |
| Şifre sıfırlama | Hesap varlığını belli etmeyen yanıt; token'ın hash'li saklanması; kısa ömür; tek kullanım; reset sonrası session iptali |
| MFA/passkey | Admin/doktor için zorunlu passkey tercihli; TOTP yedek; öğrenci için isteğe bağlı; kurtarma kodları |
| Rate limiting | Replica-ortak store; IP + hesap + uç boyutları; kademeli gecikme; güvenli 429; audit/metric |
| Merkezi session | Session id hash'i; cihaz/son kullanım; idle + absolute timeout; tüm cihazlardan çıkış; rol/aktiflik sürümü |
| Yetkilendirme | Her mutation'da servis katmanı policy kontrolü; doktorun kullanıcı/backup/migration alanına erişememesi |
| Web güvenliği | CSP nonce/hash; HSTS; frame-ancestors; Referrer-Policy; Origin/CSRF kontrolü; body size sınırı |
| Güvenlik SDLC | Threat model; dependency/secret/SAST taraması; ASVS seviye 2 kontrol listesi; kritik bulgu release gate |

### Role göre başlangıç oturum politikası

| Rol | Idle | Absolute | Ek politika |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin / doktor | 30 dk idle | 8 saat absolute | MFA zorunlu; riskli işlemde yeniden doğrulama |
| Öğrenci | 2 saat idle | 12 saat absolute | MFA isteğe bağlı; parola/reset sonrası tüm session iptali |
| Misafir deneme | 30 dk idle | 2 saat absolute | Kalıcı kişisel veri yok; tamamlanınca veya sürede sil |

Bu süreler başlangıç önerisidir; kullanım analitiği ve kurum politikasıyla kalibre edilmelidir.

Dayanak: OWASP ASVS 5.0.x, Authentication, Session Management, Forgot Password ve MFA rehberleri; NIST SP 800-63B; Next.js production/data security rehberleri [Kaynak 2-8].

## 4.5 P1 — Gözlemlenebilirlik, sağlık kontrolleri ve SRE

Sağlık kontrolü tek bir /health yanıtından ibaret olmamalıdır. Liveness process'in çalıştığını, readiness trafiğe hazır olduğunu, startup ise migration ve temel bağımlılıkların tamamlandığını ayrı ayrı göstermelidir.

| Uç | Kontrol | Davranış |
| --- | --- | --- |
| /api/health/live | Yalnızca process/event loop | Hızlı 200/503; dış bağımlılık çağırmaz |
| /api/health/ready | DB bağlantısı, migration sürümü, zorunlu yapılandırma | Load balancer readiness; ayrıntı sızdırmaz |
| /api/health/startup | Başlangıç ve release tamamlanması | Migration bitmeden trafik almaz |
| /api/admin/diagnostics | Kuyruk, backup, sürüm, bağlantı ayrıntısı | Yalnızca yetkili admin; audit kayıtlı |

### Toplanacak sinyaller

- Metrikler: istek sayısı, hata oranı, p50/p95/p99 süre, auth başarısızlığı, rate limit, vaka başlatma/tamamlama, skor gecikmesi, DB pool, migration ve backup sonucu.

- İzler: request id/trace id ile Next.js route → domain service → PostgreSQL → kuyruk zinciri; yavaş vaka değerlendirmesinin nerede kaldığı görülebilmeli.

- Loglar: JSON formatı; timestamp, level, service, environment, commit, trace_id, event_name, outcome. Şifre, token, connection string, ham serbest klinik metin ve tam e-posta loglanmamalı.

- Alarmlar: readiness düşmesi, 5xx artışı, auth saldırı paterni, DB pool tükenmesi, migration uyumsuzluğu, backup/restore başarısızlığı ve kalite pipeline'ında kritik vaka artışı.

Dayanak: OpenTelemetry traces/metrics/logs yaklaşımı ve OWASP güvenli logging rehberi [Kaynak 10-11].

## 4.6 P1 — Test stratejisi ve release kapıları

| Katman | Örnek kapsam | Çalışma sıklığı |
| --- | --- | --- |
| Birim | Skor, test normalizasyonu, yayın kuralları, rol policy'leri | Her PR |
| Property/invariant | Aynı input + sürüm = aynı skor; kritik red flag asla pozitif puanla maskelenmez | Her PR |
| Entegrasyon | PostgreSQL 16; advisory lock; import; session revocation; audit | Her PR |
| Tarayıcı E2E | Kayıt/doğrulama/giriş/çıkış; mobil nav; vaka; profil; admin/doktor yetkisi | Her PR veya ana branch |
| Deploy kabul | Coolify-benzeri başlangıç; migration; readiness; eski sürümle uyum | Release adayı |
| Yük/eşzamanlılık | Vaka start/complete, admin edit, rate limit, DB pool | Haftalık + büyük release |
| Geri yükleme | Backup → yeni DB → migration → smoke/E2E | Aylık |
| Güvenlik | ASVS kontrolleri, dependency/secret/SAST, yetki negatif testleri | PR + periyodik |

Release kuralı PostgreSQL entegrasyon testlerinin CI'da skip edilmesi kabul edilmemelidir. Production'a giden ana branch'te DB servisi zorunlu olmalı; skip yalnızca yerel hızlı geliştirme profiline ait kalmalıdır.

## 4.7 P2 — JSON operasyon depolarını PostgreSQL'e taşıma

Kimlik cutover tamamlandıktan sonra operasyon verileri kademeli taşınmalıdır. Öncelik, eşzamanlı yazılan ve kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen kayıtlardır; statik seed katalogları repository'de kalabilir.

| Sıra | Veri | Neden |
| --- | --- | --- |
| 1 | Öğrenci denemeleri ve değerlendirmeler | Eşzamanlılık, ilerleme ve raporlama için en yüksek değer |
| 2 | Vaka kayıtları, sürümler ve onaylar | Optimistic locking, değişiklik izi ve reviewer akışı |
| 3 | Audit olayları | Append-only, sorgulanabilir, retention kontrollü kayıt |
| 4 | Sistem ayarları ve özellik bayrakları | Sürümlü, yetkili ve denetlenebilir değişiklik |
| 5 | Geri bildirim ve analitik olaylar | Cohort ve ürün analitiği; kişisel veri minimizasyonu |
| 6 | Backup indeksi / iş kayıtları | İş durumu, hata, yeniden deneme ve kanıt |

- Vaka içeriğinin esnek klinik gövdesi sürümlü JSONB olabilir; kimlik, durum, tarih, reviewer ve ilişki alanları relational tutulmalıdır.

- Admin düzenlemesinde version veya updated_at tabanlı optimistic concurrency kullanılarak bir doktorun diğerinin değişikliğini sessizce ezmesi önlenmelidir.

- Vaka tamamlama, skor, detaylar ve öğrenci istatistik güncellemesi tek transaction veya güvenilir outbox ile tutarlı yapılmalıdır.

- PDF, export ve ETL işleri request içinde bekletilmemeli; idempotent arka plan işine dönüştürülmelidir.

## 4.8 P2 — Öğrenci deneyimini geliştirme

Yeni öğrenci özelliklerinin amacı puanı oyunlaştırmak değil, klinik akıl yürütmeyi görünür ve tekrar edilebilir hâle getirmek olmalıdır. En yüksek değer, öğrencinin 'neyi kaçırdım?' sorusundan 'bir sonraki vakada neyi farklı yapacağım?' sorusuna geçmesidir.

| Mevcut alan | Önerilen geliştirme |
| --- | --- |
| Vaka seçimi | Poliklinik ortalamasına ek olarak beceri bazlı mastery haritası; red flag, anamnez, test seçimi ve tanı kalibrasyonuna göre bir sonraki vaka |
| Anamnez | Soruları kategori bazında görünür kılmadan arka planda etiketleme; belirsiz soruda netleştirme; tekrar sorular için nazik uyarı |
| Test isteme | Kanonik eşleşmeyi sipariş öncesi gösterme; belirsiz eşleşmede onay; gerekçe sorma seçeneği; maliyet/zaman etkisi |
| Klinik akıl yürütme | Problem temsili, ayırıcı tanı listesi, destekleyen/karşı çıkan bulgu ve güven yüzdesi alanları |
| Geri bildirim | Önce en kritik 3 gelişim noktası; sonra kanıt haritası, ideal yol farkı ve kısa düzeltici mini-vaka |
| Süreklilik | Otomatik kayıt, kaldığı yerden devam, cihazlar arası session güvenliği, erişilebilir klavye akışı |
| Modlar | Pratikte ipucu ve açıklama; sınav modunda sınırlı geri bildirim, zaman ve deneme politikası |
| Motivasyon | Rozetten önce haftalık hedef, ilerleme serisi ve mastery artışı; puan avcılığını önleyen tasarım |

### Öneri motoru için güvenli başlangıç

- İlk sürüm kural tabanlı olmalı: son N denemede en düşük beceri + güvenlik önceliği + tekrar çeşitliliği.

- Önerinin nedeni kullanıcıya açıklanmalı: 'Son üç vakada red flag taraması düşük olduğu için'.

- Soğuk başlangıçta seviye, sınıf ve poliklinik hedefi kullanılmalı; az veride makine öğrenmesi iddiası yapılmamalı.

- Öğrenci öneriyi reddedebilmeli; seçim davranışı sonraki öneriyi etkileyebilir ama zorunlu akış olmamalıdır.

## 4.9 P2 — Öğretim üyesi, sınıf ve kurumsal kullanım

Cohort/sınıf: Öğretim üyesi sınıf oluşturur; öğrenciyi davet eder veya LMS ile eşler; rol ve kurum kapsamı uygulanır.

Görev: Vaka seti, son tarih, deneme hakkı, pratik/sınav modu ve açıklama yayın zamanı belirlenir.

Rubrik kilidi: Atama yayınlandığında rubrik sürümü sabitlenir; değişiklik yeni sürüm ve yeni görev üretir.

Geri bildirim: Öğretim üyesi deneme üzerine yorum ve yapılandırılmış not ekler; öğrenci gördüğünde durum kaydı oluşur.

Sınıf analitiği: Beceri dağılımı, sık kaçan red flag, gereksiz test paterni ve vaka güçlüğü; küçük grupta yeniden kimliklendirmeyi önleyen eşik.

İçerik atama: Taslak/aktif/arşiv durumuna ek olarak kuruma özel koleksiyon ve paylaşılan vaka paketi.

Entegrasyon: LTI 1.3/Advantage ile launch, rol ve not dönüşü; Caliper ile standart öğrenme olayları.

Dayanak: 1EdTech LTI ve Caliper Analytics standartları [Kaynak 14-15].

## 4.10 P2 — İçerik yaşam döngüsü ve klinik yönetişim

Bugünkü kalite kuyruğu iyi bir başlangıçtır. Bir sonraki aşama, kalite denetimini tek seferlik kontrol listesinden değişmez ve sorumlusu belli bir yaşam döngüsüne dönüştürmektir.

| Durum | Sorumlu | Zorunlu kontrol |
| --- | --- | --- |
| Taslak | Yazar düzenler | Şema, zorunlu alan, test/vital birimi, çelişki, kaynak |
| İncelemede | Bağımsız doktor inceler | Klinik doğruluk, pedagojik hedef, red flag, ideal yol |
| Onaylı | Reviewer imzası + checksum | Yazar kendi vakasını tek başına yayımlayamaz; karar değişmez izde |
| Yayında | Öğrenciye görünür | Sürüm kilidi; deneme başladığında vaka/rubrik checksum kaydı |
| Gözden geçirme zamanı | Planlı yeniden inceleme | Kaynak güncelliği, performans/itiraz, klinik kural değişimi |
| Arşiv/geri çekme | Yeni denemeye kapalı | Geçmiş denemeler aynı sürümle görüntülenebilir |

- Her vaka sürümünde klinik kaynak, kaynak tarihi, son klinik gözden geçirme, reviewer, eğitim hedefi ve checksum bulunmalıdır.

- Admin import ekranı önce dry-run göstermeli: eklenecek/değişecek/silinecek alanlar, çakışmalar ve yayın engelleri. Kullanıcı onayından sonra idempotent uygulama yapılmalıdır.

- Laboratuvar sonucu için provenance saklanmalıdır: statik, referans kütüphanesinden üretilmiş veya vaka override. Üretim seed'i kayıtlıysa aynı vaka tekrar üretilebilir.

- Alias/synonym kataloğu sürümlenmeli; çözülemeyen test ifadeleri kalite kuyruğuna düşmeli ancak otomatik olarak canlı sözlüğe eklenmemelidir.

- Yeterli örneklem oluştuğunda vaka güçlüğü, ayırt edicilik, tamamlanma süresi ve itiraz oranı izlenmeli; küçük örneklemde istatistik yanıltıcı olarak sunulmamalıdır.

## 4.11 P3 — AI destekli sanal hasta ve değerlendirme

Üretken AI kullanılacaksa en doğru rol, deterministik vaka ve rubrik çekirdeğinin yerine geçmek değil; dilsel hasta etkileşimini doğal hâle getirmek, içerik yazımına taslak desteği vermek ve geri bildirimi açıklamaktır.

| Kullanım | Kontrol |
| --- | --- |
| Sanal hasta | Yanıt yalnızca vaka fact set'inden; açıklanan fact_id'leri şemalı çıktı; bilinmeyen soruda güvenli fallback |
| Tutarlılık | Aynı vaka durumu için çelişki testi; yaş/cinsiyet/zaman/vital tutarlılığı; gizli tanıyı erken sızdırmama |
| Skor | Nihai skor deterministic engine'de; AI açıklama önerir fakat puanı tek başına değiştiremez |
| İçerik yazımı | AI taslak üretir; klinik reviewer onayı ve kaynak doğrulaması olmadan yayınlanamaz |
| Güvenlik | Prompt injection filtreleri; araç allowlist'i; minimum yetki; serbest metinden komut üretmeme |
| İzlenebilirlik | Model, prompt ve knowledge sürümü; latency/cost; groundedness ve hata etiketi; tekrar oynatılabilir golden set |
| Gizlilik | Öğrenci veya kısıtlı veri sağlayıcıya gereksiz gönderilmez; retention ve veri işleme sözleşmesi açık |

### AI yayın kapısı

- En az bir sabit golden vaka setinde fact doğruluğu, çelişki, red flag sızıntısı ve uygunsuz yönlendirme ölçülmeli.

- Model/prompt değişikliği uygulama release'i gibi değerlendirilip regressionsız kabul edilmelidir.

- Belirsiz veya grounded olmayan yanıt, uydurmak yerine vaka tarafından cevaplanamayan güvenli mesajla sonuçlanmalıdır.

- Klinik içerik üretiminde human-in-the-loop atlanamaz; reviewer kararı kayıt altına alınmalıdır.

Dayanak: NIST AI RMF ve Generative AI Profile [Kaynak 16].

## 4.12 P3 — MIMIC-III/MIMIC-IV veri yönetişimi

MIMIC entegrasyonu ana uygulama geliştirmesinden ayrı bir araştırma ve veri yönetişimi projesi olmalıdır. Ham credentialed veri uygulama runtime'ına, kullanıcıya açık dosya alanına veya kontrolsüz üçüncü taraf servisine taşınmamalıdır.

- Üç bölge kur: restricted/raw (erişim sınırlı), normalized/research (minimum alan + lineage), educational/published (uzman onaylı, sentetikleştirilmiş veya uygun türev).

- Her episode için kaynak sürüm, ETL commit'i, eşleme tablosu sürümü, de-identification kontrolü ve reviewer kararı sakla.

- ICD/LOINC eşlemelerinde kapsanamayan, çok anlamlı veya düşük güvenli kayıtları otomatik yayımlama; karantina kuyruğuna al.

- MIMIC-III hazırlığı korunabilir; yeni yatırım için MIMIC-IV'ün kapsam ve şema avantajlarını ayrı ADR ile karşılaştır. Bu, doğrudan geçiş kararı değil değerlendirme kapısıdır.

- LLM kullanımı için imzalanmış DUA'nın güncel koşulları ve PhysioNet'in güncel duyurusu uygulanmalı; uygunluk kanıtlanana kadar restricted veri üçüncü taraf API'lerine gönderilmemelidir.

- Yayınlanacak eğitim vakaları ham satır kopyası olmamalı; klinik uzman tarafından gözden geçirilmiş, eğitim amacı açık ve yeniden kimliklendirme riski değerlendirilmiş olmalıdır.

Dayanak: PhysioNet MIMIC erişim/DUA ve LLM sorumlu kullanım duyuruları [Kaynak 17-19].

## 4.13 P2 — Erişilebilirlik, mobil ve kullanıcı güvenliği

| Alan | Kabul hedefi |
| --- | --- |
| Klavye | Tüm vaka akışı, test arama, modal ve menüler klavyeyle; görünür focus; focus trap/return doğru |
| Ekran okuyucu | Form label, hata özeti, canlı test sonucu duyurusu, doğru heading sırası, tablo başlıkları |
| Renk/kontrast | Red flag ve başarı yalnız renkle anlatılmaz; WCAG 2.2 AA kontrast hedefi |
| Zaman | Sınav/pratik süreleri ayrılır; süre bitmeden uyarı ve izin verilen uzatma mekanizması |
| Mobil | Tek elle kullanılabilir ana aksiyonlar; büyük dokunma hedefi; yatay taşma yok; bağlantı kopunca taslak korunur |
| Hata önleme | Vaka bitirmede özet/teyit; geri döndürülebilir admin değişikliği; import dry-run |
| Gerçek veri uyarısı | Serbest metin alanlarında gerçek hasta bilgisi girmeme uyarısı ve politika; gerektiğinde pattern bazlı uyarı |

Dayanak: W3C WCAG 2.2 [Kaynak 12].

## 4.14 P2 — Gizlilik, KVKK ve veri yaşam döngüsü

Sentetik vaka içeriği tek başına gerçek hasta verisi değildir; ancak öğrenci hesabı, performans, oturum ve öğretim üyesi yorumları kişisel veri niteliği taşıyabilir. Bu nedenle teknik güvenlik ile veri yaşam döngüsü birlikte tasarlanmalıdır.

- Veri envanteri: hangi alan neden toplanıyor, hukuki dayanak/amaç, erişen rol, saklama süresi, silme/anonimleştirme yöntemi ve dış aktarım.

- Aydınlatma ve ürün metni: kısa, anlaşılır ve katmanlı; eğitim simülasyonu sınırı ile gerçek hasta verisi girmeme kuralı açık.

- Retention: guest session, auth log, audit, deneme, öğretim üyesi yorumu, export ve backup için ayrı süre; backup silme zinciri ayrıca tanımlı.

- İlgili kişi talepleri: erişim, düzeltme, silme/anonimleştirme ve export için yetkili operasyon akışı; audit kaydı.

- Analitik: varsayılan olarak takma adlı/aggregate; küçük cohort'larda yeniden kimliklendirme riski nedeniyle minimum raporlama eşiği.

- Harici AI ve e-posta sağlayıcıları: veri akış diyagramı, saklama, yurt dışı aktarım ve sözleşme değerlendirmesi; secret değil yönetim kararı olarak kayıt.

Hukuki not Bu bölüm hukuk görüşü değildir. Uygulamanın üniversite, kurum, kullanıcı yaşı ve sağlayıcılarına göre KVKK yükümlülükleri yetkili hukuk/uyum sorumlusu tarafından doğrulanmalıdır.

Dayanak: KVKK özel nitelikli veri ve kamu/üniversite veri güvenliği rehberleri [Kaynak 20-22].

# 5. Uygulama yol haritası

Aşağıdaki plan küçük bir çekirdek ekip (yaklaşık 3-4 yazılımcı, part-time DevOps ve klinik reviewer) varsayımıyla göreli sıralamadır. Süreler taahhüt değil; repository incelemesi ve mevcut operasyon yüküyle yeniden tahmin edilmelidir.

| Dönem | Tema | Teslimatlar | Çıkış sonucu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 hafta | Temel görünürlük ve güvenlik ağı | DB/migration envanteri; backup doğrulama; health iskeleti; OTel temel log/metric; P0 test planı | Cutover'a hazır staging |
| 3-6 hafta | Kimlik canary | UserStore; shadow read; session tablosu; rate limit; reset/doğrulama; admin MFA; Playwright auth | Düşük riskli PostgreSQL auth |
| 7-12 hafta | Tam P0/P1 cutover | Tüm auth PostgreSQL; release migration; restore tatbikatı; SLO/alarm; rol negatif E2E | Üretim temeli tamam |
| 3-6 ay | Ürün ve içerik | Deneme/vaka DB migration; cohort/görev; rubric lock; adaptive öneri v1; WCAG düzeltmeleri; LTI pilot | Kurumsal eğitim ürünü |
| 6-12 ay | İleri yetenek | AI sanal hasta pilotu; MIMIC izole ETL; psikometri; çoklu replica; ileri analitik | Kontrollü farklılaşma |

## Bağımlılık haritası

- PostgreSQL auth cutover → merkezi session → güvenli çoklu replica

- Release migration + readiness → otomatik deploy güveni

- Attempt/vaka DB migration → cohort analitiği → adaptive öneri

- Sürümlü vaka/rubrik → güvenilir geçmiş skor → psikometri

- OTel + SLO → performans baseline → kapasite ve maliyet optimizasyonu

- İçerik yaşam döngüsü → AI taslak desteği → kontrollü sanal hasta

- MIMIC veri yönetişimi → izole ETL → uygun eğitim türevi

## Ekip çalışma biçimi

- Her epic için teknik owner, klinik owner ve kabul eden rol açıkça atanmalı.

- Mimari kararlar kısa ADR ile kayıt altına alınmalı: JSONB sınırı, rate-limit store, session modeli, LTI yaklaşımı, MIMIC-III/IV kararı.

- Her release'te migration, rollback, monitoring ve privacy etkisi PR şablonunda zorunlu alan olmalı.

- Klinik kurallar kod ve vaka sürümüyle birlikte test fixture'a bağlanmalı; sessiz kural değişikliği yapılmamalı.

# 6. KPI, SLI ve SLO seti

Hedefler başlangıç önerisidir. İlk dört hafta yalnızca baseline toplanmalı; ardından kullanıcı sayısı, ders takvimi ve altyapı bütçesine göre kesinleştirilmelidir.

| Gösterge | Tanım | Başlangıç hedefi |
| --- | --- | --- |
| Aylık kullanılabilirlik | Başarılı hazır istek / toplam uygun istek | ≥ %99,9 |
| API gecikmesi | Kimlikli ana route p95 | < 500 ms |
| Vaka başlatma | Start → kullanılabilir vaka p95 | < 2 sn |
| Değerlendirme | Complete → sonuç p95 | < 3 sn |
| Sunucu hata oranı | 5xx / toplam istek | < %1; kritik akışta daha sıkı |
| Auth güvenilirliği | Geçerli girişlerin teknik hata oranı | < %0,5 |
| Migration | Başarılı release migration / toplam | %100; drift 0 |
| Backup | Başarılı planlı backup | %100 |
| Restore kanıtı | Aylık tam restore + smoke | Her ay 1 başarılı tatbikat |
| RPO / RTO | Ölçülen veri kaybı / geri dönüş | ≤ 24 saat / ≤ 4 saat başlangıç |

| Ürün göstergesi | Tanım | Yorumlama |
| --- | --- | --- |
| Vaka tamamlama | Başlayan öğrencilerin tamamladığı vaka oranı | Trend; poliklinik ve cihaz kırılımı |
| Geri dönüş | 7/30 gün içinde yeni vaka çözen öğrenci | Cohort bazlı |
| Güvenlik gelişimi | Atlanan red flag/deneme trendi | Kişinin kendi başlangıcına göre düşüş |
| Tanı kalibrasyonu | Güven ile doğruluk arasındaki fark | Aşırı güveni azaltan trend |
| Gereksiz test | Vaka başına gereksiz test ve maliyet puanı | Beceri/seviye bazlı trend |
| Öneri yararı | Önerilen vakayı alma ve sonraki mastery değişimi | A/B değil önce gözlemsel |
| İçerik kalitesi | Kritik yayın engeli, itiraz ve geri çekme oranı | Kritik açık 0 |
| Reviewer süresi | İncelemeye girişten karara kadar süre | İç SLA |
| Erişilebilirlik | Otomatik + manuel kritik WCAG bulgusu | Kritik 0; AA backlog görünür |

Ölçüm ilkesi Öğrencileri herkese açık sıralamak yerine bireysel gelişim ve anonimleştirilmiş cohort dağılımı gösterilmelidir. Küçük gruplarda karşılaştırma gizlilik ve yanlış yorum riskini artırır.

# 7. Önceliklendirilmiş ürün ve teknik backlog

Efor ölçeği: S ≈ bir sprintten kısa/tek sprint; M ≈ 2-3 sprint; L ≈ 4-6 sprint. Bağımlılıklar nedeniyle toplam süreler toplanmamalıdır.

| ID | P | İş | Efor | Kapsam | Kabul özeti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | P0 | PostgreSQL auth runtime cutover | L | UserStore, shadow read, canary, rollback | Auth kaynağı PostgreSQL; parity sapması 0 |
| B02 | P0 | Release migration gate | M | Pre-deploy job, advisory lock, schema drift | Migration başarısızsa trafik yok |
| B03 | P0 | Restore otomasyonu | M | Şifreli backup, izole restore, rapor | Aylık restore E2E geçer |
| B04 | P1 | Merkezi session ve revocation | M | Session tablosu, device list, role version | Pasifleştirme anında erişim kesilir |
| B05 | P1 | Shared rate limiting | M | IP+hesap+uç; 429 ve metric | Replica bağımsız aynı limit |
| B06 | P1 | E-posta doğrulama/reset | M | Hash token, TTL, tek kullanım | Enumeration yok; reset sonrası revoke |
| B07 | P1 | Admin/doktor MFA-passkey | M | WebAuthn tercihli, TOTP fallback | Yüksek yetkide MFA zorunlu |
| B08 | P1 | Health + OTel + SLO | M | live/ready/startup, metric/log/trace | Alarm drill ile kanıt |
| B09 | P1 | Playwright kritik yol E2E | M | Auth, vaka, profil, rol negatif | Ana branch'te sürekli geçer |
| B10 | P1 | ASVS L2 güvenlik kapısı | M | Threat model, headers, CSRF, scans | Kritik/yüksek açık yok |
| B11 | P2 | Attempt ve evaluation DB modeli | L | Transaction, event, rubric lock | Aynı sürüm aynı skor |
| B12 | P2 | Vaka sürüm/onay akışı | L | Diff, bağımsız reviewer, checksum | Kendi vakasını tek başına yayınlayamaz |
| B13 | P2 | Cohort ve assignment | L | Sınıf, görev, hak, son tarih | Öğretim üyesi uçtan uca görev verir |
| B14 | P2 | Adaptive öneri v1 | M | Kural tabanlı mastery ve açıklama | Öneri nedeni görünür ve testli |
| B15 | P2 | Klinik reasoning arayüzü | M | Problem temsili, DDx, güven | Kalibrasyon metriği üretilir |
| B16 | P2 | WCAG 2.2 AA iyileştirmesi | M | Klavye, SR, kontrast, mobil | Kritik manuel/otomatik bulgu 0 |
| B17 | P2 | LTI/Caliper pilotu | L | LMS launch, rol, not, event | Bir test LMS ile kabul |
| B18 | P3 | AI sanal hasta pilotu | L | Fact grounding, schema, eval set | Golden set eşiği ve human review |
| B19 | P3 | MIMIC izole ETL | L | Zonlar, lineage, karantina | Raw veri runtime'a çıkmaz |
| B20 | P3 | Psikometri ve vaka sağlığı | M | Güçlük, süre, itiraz, drift | Minimum örneklem ve yorum kuralları |

# 8. Risk kaydı

| ID | Risk | Etki | Olasılık | Azaltma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Cutover sırasında kullanıcı kaybı/çakışması | Yüksek | Yüksek | Idempotent import, unique constraint, shadow read, canary, checksum |
| R2 | Migration deploy'u kilitler veya yarım kalır | Yüksek | Orta | Release job, advisory lock, timeout, expand/contract, fail-closed readiness |
| R3 | Dual-write veri ayrışması | Yüksek | Orta | Süresiz dual-write yok; tek kaynak + outbox/change-log |
| R4 | Backup var ancak restore edilemez | Yüksek | Orta | Aylık izole restore + E2E + ölçülmüş RTO/RPO |
| R5 | MFA/reset kullanıcı kilitlenmesi yaratır | Orta | Orta | Kurtarma kodu, güvenli destek SOP, audit, rate-limit dengesi |
| R6 | Loglarda kişisel/klinik serbest metin | Yüksek | Orta | Allowlist log şeması, masking, test, retention |
| R7 | AI çelişkili klinik yanıt verir | Yüksek | Orta | Fact-grounding, deterministic state, golden eval, fallback, reviewer |
| R8 | MIMIC DUA ihlali veya dış aktarım | Çok yüksek | Düşük-Orta | İzole zon, güncel DUA kontrolü, local processing, erişim ve lineage |
| R9 | Öğrenci analitiği yanlış/cezalandırıcı yorumlanır | Orta | Orta | Self-growth, açıklanabilir metric, küçük cohort eşiği, öğretim rehberi |
| R10 | Aşırı özellik yükü temel işleri geciktirir | Yüksek | Yüksek | P0 release gate; WIP limiti; roadmap karar kapıları |

# 9. Bitmiş sayılma ölçütleri

Bir çalışma yalnızca kod merge edildiğinde değil, aşağıdaki kanıtlar birlikte bulunduğunda tamamlanmış sayılmalıdır.

- Fonksiyonel kabul: kullanıcı/iş hedefi uçtan uca çalışır; negatif yetki senaryosu dahildir.

- Veri kabulü: migration/backfill sayımları, constraint'ler ve rollback/restore sonucu kayıtlıdır.

- Güvenlik kabulü: threat model güncel; secret/token sızıntısı yok; ilgili ASVS kontrolleri ve rate-limit testleri geçer.

- Operasyon kabulü: dashboard, alarm, runbook, owner ve deploy/rollback komutu tanımlıdır.

- Performans kabulü: ilgili SLI baseline ve hedef bütçesini karşılar; yük altında DB pool ve timeout davranışı bilinir.

- Gizlilik kabulü: toplanan alan, amaç, retention, log davranışı ve dış aktarım değerlendirilmiştir.

- Erişilebilirlik kabulü: kritik akış klavye ve ekran okuyucuyla manuel test edilmiş; otomatik tarama kritiği yoktur.

- Klinik kabul: vaka/rubrik etkileyen değişiklik bağımsız reviewer tarafından onaylanmış; sürüm ve kaynak kaydı vardır.

- Dokümantasyon kabulü: ADR/runbook/API sözleşmesi ve kullanıcı değişikliği notu günceldir.

# 10. Sonuç

TIP-AI'nin değerli kısmı zaten mevcuttur: sentetik vaka üzerinde yapılandırılmış klinik düşünme, güvenlik bulgularını önceleyen değerlendirme, sunucu tarafı skor ve içerik kalite hattı. Sistemi daha iyi hâle getirmenin ilk yolu daha fazla ekran eklemek değil; mevcut çekirdeği tek veri kaynağı, güvenli deploy, geri yüklenebilirlik ve ölçülebilir operasyonla sağlamlaştırmaktır.

Bu temel tamamlandıktan sonra en yüksek ürün getirisi; beceri bazlı adaptive vaka önerisi, problem temsili/ayırıcı tanı akışı, öğretim üyesi cohort-görev alanı, sürümlü bağımsız klinik onay ve erişilebilirlikten gelecektir. AI sanal hasta ve MIMIC entegrasyonu ise yalnızca deterministik çekirdek, yönetişim ve değerlendirme kapıları geçildikten sonra farklılaştırıcı bir araştırma hattı olarak ilerlemelidir.

Önerilen tek cümlelik strateji Önce veri ve deploy güveni; sonra güvenlik ve gözlemlenebilirlik; ardından öğretim ürünü; en son sınırlandırılmış AI ve MIMIC.

# Ek A. Önerilen veri modeli

Bu model kavramsaldır; Drizzle şeması ve gerçek sorgu paternleriyle ayrıntılandırılmalıdır.

| Tablo | Temel alanlar | Not |
| --- | --- | --- |
| users | id, email_normalized, display_name, status, created_at, updated_at | Kişi kimliği; role doğrudan gömülmemeli |
| roles / user_roles | role, scope, assigned_by, assigned_at | Admin, doktor, öğrenci; kurum/cohort kapsamı |
| auth_credentials | user_id, password_hash, algo, changed_at | Argon2id ve legacy upgrade kaydı |
| auth_tokens | type, token_hash, expires_at, used_at | Doğrulama/reset; ham token saklanmaz |
| sessions | id_hash, user_id, role_version, last_seen, expires, revoked | Merkezi iptal ve cihaz görünürlüğü |
| cases | id, clinic, owner, current_version_id, lifecycle | Vaka üst kimliği |
| case_versions | case_id, version, content_jsonb, checksum, created_by | Değişmez klinik gövde ve rubrik |
| case_reviews | version_id, reviewer, verdict, comment, signed_at | Bağımsız onay izi |
| attempts | user_id, case_version_id, mode, started, completed | Deneme bağlamı ve sürüm kilidi |
| attempt_events | attempt_id, seq, type, canonical_key, payload_min | Sıralı anamnez/test/tanı olayları |
| evaluations | attempt_id, engine_version, score, max_score, created_at | Tekrar üretilebilir sonuç |
| evaluation_details | category, rule_id, outcome, points, evidence | Red flag, eksik/gereksiz test, tanı |
| cohorts / members | institution, instructor, member_role | Sınıf ve kapsamlı erişim |
| assignments | cohort, case_set, rubric_policy, due_at, mode | Görev ve sınav/pratik davranışı |
| audit_events | actor, action, target, before_hash, after_hash, trace_id | Append-only yönetim izi; hassas payload yok |
| outbox / jobs | event, idempotency_key, status, attempts, next_run | PDF, e-posta, backup, ETL |

## Veri modeli kuralları

- E-posta için normalize edilmiş unique alan; görüntülenen e-posta ayrı tutulabilir.

- Session cookie içinde yalnızca yüksek entropili opaque id; sunucuda id'nin hash'i ve metadata.

- Case version ve evaluation kayıtları update edilmez; düzeltme yeni sürüm/yeniden değerlendirme kaydı üretir.

- Serbest metin olay payload'ı varsayılan olarak audit/log'a kopyalanmaz; ürün ihtiyacı varsa ayrı retention ve erişim politikası gerekir.

- Idempotency key vaka tamamlama, import, backup ve iş kuyruğu gibi tekrar çağrılabilecek mutation'larda zorunludur.

# Ek B. Önerilen uçlar ve olaylar

| Uç | Yetki | Beklenen davranış |
| --- | --- | --- |
| GET /api/health/live | Anonim | Process liveness; ayrıntı yok |
| GET /api/health/ready | Infra | DB/migration/config readiness |
| POST /api/auth/register | Anonim | Kayıt + verification işi; enumeration-safe |
| POST /api/auth/verify-email | Token | Tek kullanımlık doğrulama |
| POST /api/auth/forgot-password | Anonim | Her durumda aynı dış yanıt |
| POST /api/auth/reset-password | Token | Parola değiştir + tüm session revoke |
| GET /api/sessions | Kullanıcı | Aktif cihaz/session listesi |
| DELETE /api/sessions/:id | Kullanıcı | Tek session iptali |
| POST /api/sessions/revoke-all | Kullanıcı | Diğer tüm cihazlardan çıkış |
| POST /api/attempts | Öğrenci | Case version kilitle; idempotent start |
| POST /api/attempts/:id/events | Öğrenci | Sıralı soru/test/tanı olayı |
| POST /api/attempts/:id/complete | Öğrenci | Transaction + deterministic evaluation |
| POST /api/admin/cases/import/preview | Doktor/Admin | Dry-run diff ve yayın engelleri |
| POST /api/admin/case-versions/:id/review | Doktor | Bağımsız reviewer kararı |
| POST /api/admin/backups/:id/restore-test | Admin | İzole restore işi ve kanıt |

| Olay | Kullanım |
| --- | --- |
| auth.login.succeeded / failed | Güvenlik analizi; ham şifre/e-posta yok |
| auth.session.revoked | Neden: logout, password, role, inactive, admin |
| case.version.created / approved / published | İçerik yaşam döngüsü ve reviewer izi |
| attempt.started / completed | Öğrenme analitiği ve SLO |
| evaluation.created | Engine/rubric sürümü ve skor özeti |
| backup.completed / failed / restore_verified | Felaket kurtarma kanıtı |
| migration.completed / failed / drift_detected | Deploy güveni |
| quality.critical_issue_detected | Yayın güvenliği alarmı |

# Ek C. Kabul testi matrisi

| Alan | Senaryo | Geçiş ölçütü |
| --- | --- | --- |
| Kimlik cutover | JSON/PG parity, kayıt, giriş, legacy upgrade, aktiflik, rol | Sıfır açıklanmamış sapma; rollback provası |
| Session | Idle/absolute timeout, role change, password reset, all-device logout | Revoked token sonraki istekte 401/403 |
| Rate limit | Aynı hesap farklı IP, aynı IP farklı hesap, iki replica | Politikaya uygun 429; login DoS yaratmaz |
| Migration | İki paralel release, uzun lock, başarısız DDL | Tek runner; readiness kapalı; yarım şema yok |
| Backup | Yeni ortamda restore, migration ve smoke | Ölçülen RPO/RTO hedef içinde |
| Vaka sürümü | Yayın sonrası edit; aktif deneme; rubric değişimi | Geçmiş deneme/skor değişmez |
| Skor | Aynı olay dizisi; tekrar complete; kural sürümü | Deterministik ve idempotent |
| Yetki | Öğrenci/admin/doktor negatif endpoint matrisi | Varsayılan deny; tüm ihlaller audit/metric |
| E2E mobil | Kayıt, nav, vaka, sonuç, profil | Desteklenen viewport'larda taşma/erişim engeli yok |
| Erişilebilirlik | Klavye, focus, SR, kontrast, hata mesajı | Kritik WCAG 2.2 AA bulgusu 0 |
| AI pilot | Fact, contradiction, leakage, prompt injection, fallback | Önceden tanımlı golden eşikler geçer |
| MIMIC ETL | Lineage, access, mapping ambiguity, yayın zonu | Raw veri runtime/harici API'de yok |

# Ek D. Kaynaklar

Kaynak sistem özeti ile güncel birincil standart ve resmi dokümantasyon birlikte kullanılmıştır. Erişim tarihi: 12 Ağustos 2026.

[1] TIP-AI Güncel Sistem Raporu — kullanıcı tarafından sağlanan Pasted markdown.md; master/a93dad4.

[2] OWASP Application Security Verification Standard (ASVS)

[3] OWASP ASVS 5.0.x Cheat Sheet Index

[4] OWASP Authentication Cheat Sheet

[5] OWASP Session Management Cheat Sheet

[6] OWASP Forgot Password Cheat Sheet

[7] OWASP Multifactor Authentication Cheat Sheet

[8] NIST SP 800-63B — Authentication and Authenticator Management

[9] PostgreSQL Documentation — Explicit and Advisory Locking

[10] OpenTelemetry — What is OpenTelemetry?

[11] OWASP Logging Cheat Sheet

[12] W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2

[13] Next.js Production Checklist

[14] 1EdTech Learning Tools Interoperability (LTI)

[15] 1EdTech Caliper Analytics

[16] NIST AI Risk Management Framework — Generative AI Profile

[17] PhysioNet MIMIC-III Clinical Database

[18] PhysioNet Credentialed Health Data Use Agreement

[19] PhysioNet — Use of MIMIC Data with Large Language Models and Online Services

[20] KVKK — Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rehber

[21] KVKK — Rehberler

[22] KVKK Kurul Kararı Özeti — Üniversite ve veri güvenliği yükümlülükleri